下面这版可以直接发群，A—F替换成真实姓名即可。

CityStart 小组项目最终任务分配

一、项目题目与范围

项目名称：
CityStart：新市民安居与就业一站式服务平台

英文名称：
CityStart: A One-Stop Settlement and Employment Service Platform for New Urban Residents

项目以武汉市真实公共服务资料为参考，整合以下三个服务提供者：

| 服务提供者 | 主要服务 |
| --- | --- |
| 公安政务部门 | 居住登记、居住证申请 |
| 人力资源和社会保障部门 | 就业登记、就业扶持申请 |
| 住房保障部门 | 公租房资格申请、住房租赁补贴申请 |

核心流程包括：

P1：居住证申请与补充材料流程；

P2：住房租赁补贴申请与资格核验流程；

P3：就业登记与就业扶持申请流程。

最终系统包括：

citystart-portal

api-gateway

residence-service

employment-service

housing-service

service-matching-service

项目必须覆盖BSRL、三层ArchiMate、三个真实BPMN及语义效果、SoaML、至少三个微服务，以及至少两个流程的事件日志和流程挖掘。最终还需要提交报告、可执行系统、源代码和不超过10分钟的演示视频。

二、预计内部工作量

| 成员 | 预计工作量 | 核心责任 |
| --- | --- | --- |
| A 组长 | 17.5% | 总体架构、Matching Service、报告整合与质量检查 |
| E | 17.3% | API Gateway、SoaML、系统集成与最终运行版本 |
| F | 16.9% | 前端、流程挖掘、最终演示录制与剪辑 |
| B | 16.2% | 服务识别、BSRL、居住服务与P1流程 |
| C | 16.1% | BPMN规范、语义效果、就业服务与P3流程 |
| D | 16.0% | ArchiMate、住房服务与P2流程 |
| 合计 | 100% |  |

这是预计工作量分配。在所有人正常完成任务的情况下，成员之间的差距为1.5%，整体保持接近。最终贡献仍以每周实际成果、代码、模型、报告内容、复核记录和会议参与情况为依据，并需要全组成员同意和签名。

A：项目组长、总体架构与最终报告负责人

角色

Project Leader / Solution Architect / Service Matching Developer / Report and Quality Lead

A负责项目整体方向、一个可独立展示的技术模块，以及最终报告和全部成果的质量控制。

1. 项目管理与总体规划

负责：

明确系统范围，控制项目不继续扩大；

建立WBS、周计划和截止时间；

组织每周正式会议；

记录任务负责人、完成状态和存在问题；

管理共享文件夹、主报告和最终版本；

组织7月19日进度汇报；

组织最终联调、报告检查和提交；

保存每名成员的实际贡献证据。

主要成果：

Project Scope

WBS

Weekly Task Tracker

Meeting Agenda and Minutes

Contribution Evidence Index

Submission Checklist

2. 总体系统架构

负责设计CityStart整体结构：

Citizen

↓

CityStart Portal

↓

API Gateway

├── Residence Service

├── Employment Service

├── Housing Service

└── Service Matching Service

需要明确：

每个模块的职责；

为什么按居住、就业、住房拆分服务；

服务之间传递哪些数据；

哪些模块对应实际业务能力；

Portal、Gateway和业务服务之间的关系；

BPMN、SoaML、ArchiMate和代码如何保持一致。

主要成果：

Overall Architecture Diagram

System Boundary Description

Component Responsibility Table

Unified Terminology Table

3. Service Matching Service开发

负责规则型服务推荐模块。

建议接口：

POST /recommendations

输入示例：

{

"citizen_id": "C1001",

"residence_registered": true,

"residence_permit_approved": false,

"employment_registered": false,

"currently_renting": true,

"owns_local_property": false,

"available_documents": [

"identity_document",

"rental_contract"

]

}

输出示例：

{

"completed_services": [

"Residence Registration"

],

"recommended_services": [

"Residence Permit Application",

"Employment Registration"

],

"recommended_order": [

"Residence Permit Application",

"Employment Registration",

"Housing Subsidy Eligibility Check"

],

"missing_requirements": [

"Employment registration record"

],

"recommendation_reason": "Employment registration is required before the housing subsidy assessment."

}

基础规则：

未完成居住登记：优先推荐居住登记；

已登记但无居住证：推荐居住证申请；

未完成就业登记：推荐就业登记；

已就业、正在租房且无本地住房：推荐住房补贴资格核验；

拥有本地住房：不推荐租房补贴；

缺少材料：返回缺失材料和原因。

技术交付：

FastAPI Service

Pydantic Input and Output Models

Rule Table

Swagger Screenshots

At Least Five Test Cases

Matching Service Report Section

4. 跨模型一致性矩阵

负责维护：

| 业务内容 | BSRL | ArchiMate | BPMN | SoaML | API | Event Log |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住证申请 | S2 | Business Service | P1 | Residence Interface | Residence API | Submit Application |
| 就业登记 | S3 | Business Service | P3 | Employment Contract | Employment API | Register Employment |
| 住房补贴 | S6 | Business Service | P2 | Housing Contract | Housing API | Approve Subsidy |
| 服务推荐 | Supporting Service | Matching Service | Matching Task | Matching Interface | /recommendations | Generate Recommendation |

检查：

服务名称是否统一；

流程任务是否对应服务；

SoaML操作是否对应实际API；

日志Activity是否对应BPMN任务；

报告中的架构是否与真实代码一致。

5. 报告主写内容

A主写：

Executive Summary；

Introduction；

Background；

Problem Statement；

Objectives；

Project Scope；

Overall Architecture；

Design Rationale；

Cross-model Consistency；

Overall Integration Summary；

Project Management；

Limitations and Future Work；

Conclusion。

6. 最终报告汇总与检查

负责：

收集B—F完成的章节；

合并成最终报告；

调整章节顺序和层级；

删除重复内容；

补充章节间衔接；

统一英文服务名称和编号；

统一字体、标题、图表编号和引用格式；

检查图片清晰度和图例；

检查模型、代码、日志和文字说明是否一致；

检查附录、会议记录和贡献说明；

将发现的问题退回原负责人修改；

生成最终提交版本。

A负责的是原创性、引用、来源和整体质量检查，包括排查来源不明、未经核实、风格突变或与实际成果不一致的内容；不进行隐藏生成式AI使用或规避检测的处理。

7. 复核任务

最终复核所有成员的模型和报告；

重点复核E的系统集成结果；

重点复核F的最终演示路线；

检查项目是否覆盖全部评分项。

8. 学习与检索关键词

service-oriented architecture

service decomposition

high cohesion low coupling

overall system architecture

rule-based recommendation

eligibility decision rules

explainable recommendation

FastAPI POST endpoint

Pydantic request response model

cross-model consistency

traceability matrix

report quality assurance

project scope

design rationale

B：服务识别、BSRL、居住流程与Residence Service负责人

角色

Service Identification and BSRL Lead / Residence Service Developer

1. 服务识别与Service Catalogue

负责组织并整合六项服务的基本信息：

Service ID

Service Name

Provider

Consumer

Functionality

Inputs

Outputs

Preconditions

Effects

QoS

Official Source

重点完成：

S1 Residence Registration Service；

S2 Residence Permit Application Service。

同时整合C提供的就业服务资料和D提供的住房服务资料，保证六项BSRL格式一致。

2. P1居住证申请流程

负责：

P1：居住证申请与补充材料流程

参与者：

Citizen；

CityStart Platform；

Public Security Department。

建议任务：

Submit Application

Validate Identity

Check Documents

Determine Document Completeness

Request Additional Documents

Submit Additional Documents

Review Application

Approve or Reject Application

Notify Applicant

需要完成：

官方办理资料调查；

来源文字与BPMN任务映射表；

正式BPMN图；

补件循环；

Gateway和消息流；

Immediate Effects；

Cumulative Effect Scenarios；

英文和一阶逻辑标注。

3. Residence Service开发

建议接口：

POST /residence-registrations

GET /residence-registrations/{citizen_id}

POST /residence-permit-applications

GET /residence-permit-applications/{application_id}

POST /residence-permit-applications/{application_id}/documents

PATCH /residence-permit-applications/{application_id}/status

功能：

创建和查询居住登记；

创建居住证申请；

补充材料；

查询和更新申请状态。

技术成果：

FastAPI Code

SQLite Database

Pydantic Models

Swagger Tests

At Least Four API Test Cases

4. P1日志模拟

生成至少100个案例，包含：

直接通过；

补件后通过；

多次补件；

材料不完整被拒；

资格不符；

审核延迟。

交给F进行流程挖掘。

5. 项目文档与资料

负责：

Service Catalogue；

六项BSRL整合版；

官方资料来源总表；

API文档初稿；

README和系统运行说明初稿；

参考文献和访问日期；

附录资料编号。

6. 报告主写内容

Service Identification；

Service Catalogue；

BSRL Method；

Six Service Specifications；

P1 Source Mapping；

P1 BPMN Description；

P1 Semantic Effects；

Residence Service Implementation；

API Documentation；

README。

7. 复核任务

复核D的P2住房流程；

检查所有BSRL格式；

检查资料来源是否真的支持相应流程；

根据A的最终检查意见修改本人章节。

8. 学习与检索关键词

Business Service Representation Language

BSRL service specification

Input Output Precondition Effect

IOPE service description

Quality of Service QoS

service catalogue

武汉 居住登记 办事指南

武汉 居住证 申请条件

武汉 居住证 申请材料

武汉 居住证 办理流程

BPMN document verification

BPMN application approval

BPMN XOR gateway

BPMN message flow

FastAPI CRUD SQLite

Python event log simulator

C：BPMN规范、语义效果、就业流程与Employment Service负责人

角色

Business Process and Semantic Effect Lead / Employment Service Developer

1. BPMN统一建模规范

负责制定全组三个BPMN的统一标准：

Pool和Lane划分；

Sequence Flow与Message Flow；

Task命名方式；

Gateway出口条件；

Event使用；

Data Object使用；

流程任务编号；

Immediate Effect标注位置；

Cumulative Effect编号；

三张图的字体、样式和布局。

编号示例：

P1-T1 Submit Residence Permit Application

P2-T4 Verify Employment Information

P3-G1 Eligible for Support?

2. P3就业登记与扶持流程

负责：

P3：就业登记与就业扶持申请流程

建议任务：

Submit Employment Information

Validate Identity

Verify Employment Evidence

Register Employment Status

Analyse Available Support

Assess Support Eligibility

Submit Support Application

Review Application

Approve or Reject

Notify Applicant

需要完成：

官方资料；

来源映射表；

正式BPMN；

Immediate Effects；

Cumulative Effects；

英文和一阶逻辑标注。

3. 语义效果方法

负责统一三个流程的：

谓词命名；

对象和变量；

正面与负面效果；

分支场景；

累计效果；

图上标注格式；

独立效果说明页。

分工：

B完成P1效果；

C完成P3效果；

D完成P2效果；

C统一格式；

E检查与服务接口的对应关系。

4. Employment Service开发

建议接口：

POST /employment-registrations

GET /employment-registrations/{citizen_id}

POST /employment-support-applications

GET /employment-support-applications/{application_id}

GET /citizens/{citizen_id}/employment-status

PATCH /employment-support-applications/{application_id}/status

技术成果：

FastAPI Code

SQLite Database

Pydantic Models

Status Transitions

Swagger Tests

At Least Four API Test Cases

5. 日志模拟参数

负责向B和D提供统一模拟规则：

活动持续时间；

等待时间；

资源名称；

通过、补件、拒绝比例；

时间戳顺序；

并行活动的时间处理。

6. 报告主写内容

Business Process Modelling Method；

BPMN Modeling Convention；

Semantic Effect Annotation Method；

Immediate Effects；

Cumulative Effect Scenarios；

P3 Source Mapping；

P3 Process Description；

Employment Service Implementation。

7. 复核任务

复核B的P1；

检查D的P2结构；

检查三张图中的Gateway和消息流；

检查语义效果编号；

根据A的检查意见修改本人章节。

8. 学习与检索关键词

BPMN pool lane

sequence flow message flow

exclusive gateway parallel gateway

intermediate event boundary event

data object BPMN

semantic effect annotation

immediate effect

cumulative effect scenario

first-order logic process

effect accumulation BPMN

武汉 就业登记 办事指南

武汉 就业扶持 申请流程

武汉 高校毕业生 就业补贴

FastAPI employment API

workflow state transition

process timestamp simulation

D：企业架构、住房流程与Housing Service负责人

角色

Enterprise Architecture Lead / Housing Service Developer

1. 三层ArchiMate模型

负责最终整合：

Business Layer

Citizen；

三个政府服务提供者；

CityStart Platform；

六项Business Service；

三个Business Process；

Business Role和Business Object。

Application Layer

Portal；

API Gateway；

Residence Service；

Employment Service；

Housing Service；

Matching Service；

数据库组件。

Technology Layer

User Device；

Browser；

Application Server；

Backend Runtime；

Database System；

Docker Container或Process；

Network；

Deployed Artifact。

协作：

B提供公安相关元素；

C提供人社相关元素；

E提供Gateway和后端服务元素；

F提供Portal和部署元素；

D负责统一关系、符号和布局。

2. P2住房补贴流程

负责：

P2：住房租赁补贴申请与资格核验流程

建议任务：

Submit Housing Subsidy Application

Check Submitted Documents

Request Additional Documents

Verify Employment Information

Verify Housing Information

Combine Verification Results

Assess Eligibility

Review Application

Approve or Reject

Notify Applicant

重点使用：

Parallel Gateway；

XOR Gateway；

Message Flow；

Data Object；

补件循环；

并行资格核验。

需要完成真实来源、映射表、正式BPMN和完整语义效果。

3. Housing Service开发

建议接口：

POST /housing-subsidy-applications

GET /housing-subsidy-applications/{application_id}

POST /housing-subsidy-applications/{application_id}/documents

GET /citizens/{citizen_id}/housing-status

POST /housing-eligibility/check

PATCH /housing-subsidy-applications/{application_id}/status

技术成果：

FastAPI Code

SQLite Database

Input and Output Models

Basic Service Call

Swagger Tests

At Least Four API Test Cases

4. P2日志模拟

生成：

直接通过；

补件通过；

就业核验失败；

房产核验失败；

资格不符；

审核延迟；

不同并行核验顺序。

5. 报告主写内容

Enterprise Architecture Method；

Business Layer；

Application Layer；

Technology Layer；

Cross-layer Relationships；

Business–IT Alignment；

P2 Source Mapping；

P2 Process Description；

P2 Semantic Effects；

Housing Service Implementation。

6. 复核任务

复核C的P3；

检查ArchiMate与实际系统结构；

检查技术层是否与E的运行版本一致；

根据A的检查意见修改本人章节。

7. 学习与检索关键词

ArchiMate Business Layer

Business Actor Business Role

Business Service Business Process

Application Component

Application Service

Technology Node

Artifact deployment

ArchiMate realization relationship

Business IT alignment

武汉 住房租赁补贴 条件

武汉 公租房 申请流程

住房补贴 资格审核

收入核验 房产核验

BPMN parallel gateway

BPMN multi-agency verification

FastAPI housing service

housing eligibility API

E：SoaML、API Gateway、系统集成与最终运行版本负责人

角色

SoaML and Service Composition Lead / API Gateway and System Integration Lead

E负责确保各成员完成的代码最终能组成一个可运行系统，是最终系统质量负责人。

1. SoaML设计

负责完成：

Service Architecture；

Participants；

Service Points；

Request Points；

Service Interfaces；

Service Contracts；

Contract Behaviour；

Service Composition。

需要表示：

Citizen

CityStart Platform

Public Security Department

Human Resources Department

Housing Security Department

并说明不同参与者如何提供和使用服务。

2. API Gateway开发

建议路由：

/api/residence/*

/api/employment/*

/api/housing/*

/api/recommendations/*

Gateway需要：

接收Portal请求；

转发至业务微服务；

返回统一结果；

处理超时；

处理服务不可用；

处理格式错误；

统一错误返回。

核心组合接口：

GET /api/citizens/{citizen_id}/service-plan

执行过程：

查询Residence Service；

查询Employment Service；

查询Housing Service；

汇总状态；

调用Matching Service；

返回综合办理计划。

3. API规范与接口冻结

负责建立并确认：

Endpoint List

Request Fields

Response Fields

Status Values

Error Format

Service Ports

Environment Variables

B、C、D、A必须根据该规范提供自己的服务，接口发生修改时必须通知E。

4. 最终系统集成

负责：

拉取并检查所有后端代码；

统一目录结构；

配置各服务端口；

解决服务地址和字段不一致；

对接A的Matching Service；

对接B、C、D的业务服务；

对接F的Portal；

保证完整场景可以运行；

将模块问题退回对应成员修复；

维护最终可运行版本。

5. 统一启动与部署

优先准备：

docker-compose.yml

.env.example

requirements.txt

start_all.bat

start_all.sh

若Docker影响稳定性，可保留统一启动脚本，但必须做到其他电脑能够根据README运行系统。

6. 系统集成测试

至少测试：

四类业务路由；

综合Service Plan接口；

服务不可用；

请求超时；

用户不存在；

数据格式错误；

Portal完整流程；

Matching Service调用；

多服务同时运行。

7. 最终系统发布包

负责整理：

Final Source Code

Executable or Startup Scripts

Environment Configuration

Database Initialisation

Sample Data

Release README

Known Issues

System Test Record

8. 报告主写内容

SoaML Service Architecture；

Service Interfaces；

Service Contracts；

Contract Behaviour；

Service Composition；

API Gateway Design；

Service Orchestration；

Inter-service Communication；

System Integration；

Deployment；

Integration Test Results。

9. 复核任务

检查所有实际API；

检查SoaML和代码是否一致；

复核A的Matching Service；

协助F准备稳定的演示版本；

根据A的最终报告检查意见修改系统和章节。

10. 学习与检索关键词

SoaML Participant

SoaML ServiceInterface

SoaML ServicePoint

SoaML RequestPoint

SoaML ServiceContract

SoaML contract behaviour

SoaML service composition

FastAPI API Gateway

FastAPI httpx

route forwarding

service aggregation

service orchestration

inter-service communication

timeout handling

microservice error handling

Docker Compose FastAPI

integration testing microservices

F：前端、流程分析、系统演示与视频负责人

角色

Portal and Process Analytics Lead / Demonstration and Video Lead

F负责用户最终能看到的系统页面、流程分析结果和演示视频。

1. CityStart Portal

建议页面：

Home；

Citizen Profile；

Residence Registration；

Residence Permit Application；

Employment Registration；

Employment Support Application；

Housing Subsidy Application；

Service Recommendation；

Application Status Dashboard；

Process Analytics Results。

建议技术：

HTML

Bootstrap

JavaScript

fetch()

Jinja2（可选）

Portal必须统一调用E的Gateway。

2. 前端功能

负责实现：

用户状态输入；

居住申请表；

就业登记表；

住房补贴表；

综合服务计划查询；

Matching推荐结果；

缺失材料提示；

申请状态展示；

基础错误提示。

不需要复杂登录、支付、地图、动画或移动端。

3. 事件日志整合与流程挖掘

负责整合B和D生成的P1、P2日志：

case_id

process_name

activity

timestamp

resource

outcome

service_name

使用ProM或PM4Py分析：

主流程；

流程变体；

补件循环；

拒绝路径；

平均处理时间；

最慢任务；

资源表现；

发现模型和原始BPMN的差异。

4. 用户验收测试

负责从用户角度测试：

表单是否正常提交；

缺少字段是否提示；

状态页面是否正确；

推荐结果是否合理；

Gateway异常时页面是否崩溃；

完整演示路线是否稳定。

5. 最终Demo设计

负责设计一个连贯的主演示场景：

用户填写基本信息 → 完成居住登记 → 查询就业状态 → 申请住房服务 → Gateway汇总多个服务 → Matching Service推荐下一步 → 展示状态 → 展示流程分析结果。

还需准备一个备用演示数据，避免现场录制时原数据损坏。

6. 视频录制与剪辑

负责：

制定视频Storyboard；

明确每个成员讲解时间；

准备演示数据；

录制系统操作；

汇总各成员讲解；

剪辑画面；

添加必要标题；

检查声音；

控制总时长不超过10分钟；

导出最终视频并完整播放检查。

建议分段：

| 内容 | 负责人 |
| --- | --- |
| 项目背景和总体架构 | A |
| Residence Service | B |
| Employment Service | C |
| Housing Service | D |
| SoaML、Gateway和系统集成 | E |
| Matching Service | A |
| 完整Portal演示 | F |
| Process Mining结果 | F |
| 总结 | A |

7. 图表与演示素材管理

负责：

收集系统运行截图；

统一截图尺寸；

检查界面中没有测试错误；

准备流程挖掘结果图；

准备演示用数据；

将清晰图片交给A放入最终报告。

8. 报告主写内容

Front-end Design；

Portal Implementation；

Event Log Generation；

Simulation Data；

Process Mining Method；

Process Discovery；

Variant Analysis；

Bottleneck Analysis；

User Acceptance Testing；

Demonstration Description。

9. 复核任务

验证B的README能否使用；

复核E的完整运行版本；

检查日志和BPMN任务名称；

检查所有演示功能；

根据A的报告检查意见补充截图和分析。

10. 学习与检索关键词

Bootstrap web form

JavaScript fetch API

API Gateway frontend

application status dashboard

event log case id activity timestamp resource

process mining CSV

XES event log

PM4Py process discovery

process variant analysis

bottleneck analysis

throughput time

conformance checking

end-to-end user testing

demo storyboard

microservice demonstration

screen recording workflow

三、三道最终质量关

为了避免最后阶段失控，最终成果采用三道检查：

1. 报告质量关：A负责

报告是否完整；

模型和文字是否一致；

引用和来源是否清楚；

图表是否清晰；

各章节是否存在重复或冲突；

周会和贡献证据是否完整。

2. 系统运行关：E负责

所有服务是否能够启动；

Gateway是否正常调用；

Portal是否能够访问；

示例数据是否存在；

完整流程是否能够跑通；

最终源码和运行说明是否齐全。

3. 演示质量关：F负责

Demo路线是否顺畅；

所有主要微服务是否展示；

录制画面和声音是否正常；

视频是否小于10分钟；

演示内容是否与报告一致。

报告、系统源码和可执行系统属于36分的最终交付物，视频演示单独占4分，因此三道质量关都需要在最后一周前完成，而不是提交前一天才开始。

四、每周执行规则

考虑到项目时间较短，每个人必须按以下方式交付：

每周任务节奏

**周初：**确认本人本周任务、输出文件和截止时间；

**周中：**提交可检查的初稿，不接受只说“正在做”；

**周末会议前：**提交正式文件或可运行版本；

**会议中：**展示成果、接受复核、记录修改任务；

**会议后：**按反馈修改并上传最终版本。

每周最低成果

每人至少提供：

一项主要成果：模型、代码、日志或报告章节；

一项辅助成果：资料、测试、复核意见、截图或修改记录。

未按时完成的处理

第一次延迟：记录原因并设置补交时间；

再次延迟：将关键任务拆出或交给其他成员；

被接手的工作归实际完成人记录；

原负责人仍需完成替代任务；

最终贡献以实际文件、版本记录和会议证据为依据。

作业要求每周必须有真实进展，并在周会附录中提供每名成员完成的实际工作来支持贡献评价。

五、阶段截止时间

7月14日—7月18日

确定范围和术语；

完成初步Service Catalogue；

找到三个真实流程来源；

完成BPMN、ArchiMate、SoaML初步结构；

确定接口清单；

完成7月19日汇报材料。

7月20日—7月26日

六项BSRL完成；

三个BPMN完成；

语义效果初稿完成；

ArchiMate完成；

SoaML初稿完成；

API接口冻结。

7月27日—8月2日

四个业务服务完成；

Gateway完成；

Portal主要页面完成；

第一次系统集成；

日志模拟器完成。

8月3日—8月6日

系统功能冻结；

解决集成问题；

完成流程挖掘；

报告各章节初稿完成；

完成一次完整Demo演练。

8月7日—8月9日

- 

A完成报告整合；

- 

- 

E完成最终可运行系统；

- 

- 

F完成正式视频录制；

- 

- 

其他成员修改自己的章节和模块。

8月10日—8月11日

全员最终检查；

完成贡献说明和签名；

完整运行系统；

完整播放视频；

检查最终文件。

8月12日

提交最终报告；

提交源码和可执行系统；

提交演示视频；

保留提交成功证明。

六、贡献说明

预计工作量为：

A：17.5%

E：17.3%

F：16.9%

B：16.2%

C：16.1%

D：16.0%

以上比例适用于每个人正常完成任务的情况，最高与最低相差1.5%。正式贡献说明需要列出每个人真正完成的模型、代码、报告、测试、整合和演示工作，并由所有成员确认。不能仅根据预先分配的百分比填写，也不能在实际未完成任务的情况下人为维持比例。